**26.03.2018 Г. № 22**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**ШАРАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ШАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ**

В соответствии Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законам от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Шарагайского муниципального образования, в целях обеспечения населения качественной питьевой водой, администрация Шарагайского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению населения Шарагайского муниципального образования качественной питьевой водой.

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Шарагайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шарагайского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шарагайского муниципального образования

В.И. Киселёв

Утверждён

постановлением администрации

Шарагайского муниципального образования

от 26.03.2018 года № 22

**План**

**мероприятий по гарантированному обеспечению населения Шарагайского муниципального образования качественной питьевой водой в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| 1 | Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к зданиям, источникам водоснабжения в исправном состоянии. | постоянно | Глава администрации Шарагайского муниципального образования |  |
| 2 | Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетных обязательств в части расходов на обеспечения устойчивого функционирования водонапорных башен и сетей, в т.ч. лабораторный контроль | Ежегодно при формировании бюджета | Глава администрации Шарагайского муниципального образованияДума Шарагайского муниципального образования | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| 3 | Заключение договора с СЭС о проведение лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, реализуемой населению | ежеквартально | Глава администрации Шарагайского муниципального образования | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| 4 | Заключение договора с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на проведение радиологического исследования воды из скважины в с. Шарагай | март | Глава администрации Шарагайского муниципального образования | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |
| 5 | Изготовление паспорта буровой скважины на воду  | апрель | Глава администрации Шарагайского муниципального образованиямуниципальный служащий | Подготовка документов для разработки проекта зоны санитарной очистки |
| 6 | Получение справки о регистрации скважины в Иркутском территориальном фонде геологической информации | май | Глава администрации Шарагайского муниципального образования | Подготовка документов для разработки проекта зоны санитарной очистки |
| 7 | Изготовление технического паспорта на водонапорную башню | июнь | Глава администрации Шарагайского муниципального образованиямуниципальный служащий | Подготовка документов для разработки проекта зоны санитарной очистки |
| 8 | Заключение договора с организацией, имеющей лицензию, на разработку проекта зоны санитарной очистки скважины в с. Шарагай | июль | Глава администрации Шарагайского муниципального образования | Охрана источников водоснабжения и соблюдение требований к охране подземных вод от загрязнения |
| 9 | Проведение очистки и дезинфекции ёмкости на автомобиле для доставки воды | ежеквартально | Глава администрации Шарагайского муниципального образованияИП Немчинов С.А. | Обеспечение потребителей качественной питьевой водой |