РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА                                                                                                                      ШАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2011 г.	                      с. Шарагай			       № 34

# «О разработке генерального плана

# Шарагайского сельского поселения».

В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса РФ, ст.6, 24 Устава Шарагайского муниципального образования, с целью рациональной пространственной организации территории Шарагайского сельского поселения, обеспечивающей ее устойчивое социально-экономическое развитие на ближайшие 20 лет, на основании комплексной оценки потенциала Шарагайского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# Разработать генеральный план  (далее – ГП) Шарагайского сельского поселения.

# Разработать правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ)  Шарагайского сельского поселения.

# Утвердить план мероприятий по разработке ГП и ПЗЗ (приложение 1) Шарагайского сельского поселения.

# Создать комиссию по подготовке правил землепользования и застройки.

# Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации населения «Шарагайский вестник» и «Балаганская районная газета».

# Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава Шарагайского муниципального образования

# В.Киселёв

Приложение № 1

к постановлению Главы Шарагайского

муниципального образования

от 25.10.2011 г. № 34

План мероприятий по разработке генерального плана и правил землепользования и застройки Шарагайского муниципального образования  Балаганского района

| № пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объявление открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на разработку ГП и ПЗЗ | ноябрь 2011 г. |
| 2 | Заключение муниципального контракта на разработку ГП и ПЗЗ | январь 2012 г. |
| 3 | Сбор исходных данных | январь-апрель 2012 г. |
| 4 | Разработка ГП | май-июль 2012 г. |
| 5 | Разработка ПЗЗ | август 2012 г. |
| 6 | Согласование материалов в соответствии со ст. Гр РФ | сентябрь 2012 г. |